|  |  |
| --- | --- |
|  | Арыскалиев Рамазан  (Фамилия Имя Отчество) |
| 3/2/2016 |  |
| Задание на день | Интеграция проекта в единый проект |

Результаты работы: Не выполнено

Т.к. логинизация и авторизация пользователей все еще не готова, интегрировать в проект несуществующий модуль я не мог. Пытались с Ваней вместе решить данную проблему но увы не вышло.

Поднять базу данных на удаленном сервере также не получилось, Причина: Не знал как это сделать