**Соглашение**

В связи с провалом проекта были проанализированы причины, приведшие проект в нынешнее состояние. Среди основных причин были выявлены следующие:

1. Редкие сборы
2. Малые усилия
3. Недостаток знаний для платформы
4. Нет командной работы
5. Нет налаженного управления

После обсуждения причин и возможностей их решения было разработано и принято следующее соглашение между членами проекта. Данное соглашение работает в период до конца проекта и должно позволить преодолеть ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ.

**Для всех участников проекта вводятся следующие правила:**

1. Исполнение правил обязательно для всех членов команды.
2. Невыполнение правил ведет к штрафу в размере 25000 в общий фонд.
3. Решение по использованию общего фонда принимается всеми участниками проекта совместно.
4. Посещение встреч согласно расписанию обязательно. Исключением является весомая причина (если о ней сообщено заранее за 2 дня до события), или болезнь, не позволяющая приходить без ущерба здоровью члена команды.
5. Посещение встреч для Когай В.Н. обязательно только в субботу, остальные дни по возможности.
6. Пропуск 1 встречи наказывается штрафом в 25000 за каждый пропуск.
7. Все члены команды должны обязательно посвящать не менее 2 часов в день на ВКР (Выпускная Квалификационная Работа).
8. Каждую субботу подводятся итоги недели, и каждый из участников предлагает общий план на следующую неделю.
9. Работа над проектом фиксируется с помощью ежедневных отчетов, которые должны быть загружены в соответствующую папку хранилища git (<http://git.i-cloud.uz/cinema-project/.git>).
10. Отчеты должны быть выполнены согласно шаблону. В них описывается подробно выполненные работы в течении дня. Загрузка отчетов производится ежедневно.
11. Результат оценивается координатором Пак В.С. без возможности опротестования или обжалования.
12. При невыполнении работ, описанных в плане, участник проекта наказывается штрафом.
13. При отсутствии (просрочки) отчета за день участник проекта наказывается штрафом.
14. В комнате, отведенной проекту, запрещается присутствие посторонних людей, если это мешает работе команды.
15. Для улучшения взаимодействия между членами команды желательно ежедневное присутствие в комнате, отведенной проекту.
16. Координация работ, как и руководство проектом (контроль, выбор стратегии, принятие управленческих решений), возлагается на Пак В.С.
17. Методическая поддержка и управление, возлагается на Когай В.Н.
18. За многократные нарушения член команды может быть изгнан из состава команды со всеми вытекающими последствиями.
19. Конечный результат в виде ВКР, при условии неукоснительных исполнений данных правил всеми членами команды, гарантируется Пак В.С.
20. Отношения внутри коллектива проекта, должны строиться на принципах уважения, ответственности и взаимопомощи.
21. Выплата штрафов может быть отсрочена, но сроком не более чем на один месяц (не позднее 2 дней даты получения финансовых средств).
22. Все споры решаются только согласно правилам, описанными в данном соглашении.

Участники: Подпись:

Когай В.Н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пак В.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Олимов З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Белявский И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Арыскалиев Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мазитова Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Насибова С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_